駐大阪韓国文化院　リモデリング工事

提　案　要　請　書

2018.10.

| 担当 | Tel | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| シン・ジョンフン | 06-6292-8760 | 06-6292-8768 | osaka@k-culture.jp |

駐大阪韓国文化院

Ⅰ　概要

□　目的

〇 大阪韓国文化院（以下、文化院）入口及び通路の老朽施設をリモデリングし、快適な環境を整備

〇 文化院内部ホールの整備及び環境改善により館内開催イベントの充実を図る

□　入札に対する事項

〇 工事名称 :　駐大阪韓国文化院　リモデリング工事

〇 工事場所 : 〒530-0016　大阪府大阪市北区中崎2-4-2、4階

駐大阪韓国文化院

〇 工事期限 : 2018年12月21日(金)までに完工

〇 工事内容 : 文化院入口および通路、内部ホールリモデリング工事

* 別添資料参照

〇 予定価額 : 1,060万円以下(税込)

□　主要事項

〇 専門業者による文化院の主要施設リモデリング

－ 構成形態及び内容等は審査で確定

Ⅱ　工事範囲及び日程

1.　工事範囲

〇 内装工事 : 床及び壁クロス張替

〇 電気設備工事 : LED照明交換及び増設

〇 レイアウト変更工事 : 事務所などのレイアウト変更

〇 設備工事 : ブラインド設置

2.　推進形態、その他

〇 提案デザインをもとにしたリモデリング工事推進

〇 デザインの追加および変更による再構成

〇 追加および変更事項は事前協議の上、実施

□　推進手続き及び日程

〇 提案書受付 : 2018年10月22日(月)から同月29日(月)まで

〇 提案書評価 : 10月30日(火)　予定

〇 優先協議対象者選定及び契約日時 : 10月31日(水)　予定

〇 事業開始 : 2018年11月１週目

〇 リモデリング最終案提出 : 2018年11月３週目まで

〇 工事着手 : 2018年11月中旬

〇 完工・引渡 : 2018年12月21日（金）まで

提出書類様式

| 入札参加申請書 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者 | 会社名 |  | 法人登録番号 |  |  |
|  | 代表者 |  |  |  |  |
|  | 住所 |  | 電話番号 |  |  |
| 入札概要 | 入札公告番号 | 駐大阪韓国文化院 公告 第2018-1号 |  |  |  |
|  | 入札件名 | 駐大阪韓国文化院 リモデリング工事 |  |  |  |
|  | 私は駐大阪韓国文化院リモデリング工事の選定入札に参加を希望するため、別添書類を添付し入札参加申請をします。 別添書類 : 提出要請書類 2018年10月 日 商号又は名称: 住 所 : 代表者職氏名 : (印) 駐大阪韓国文化院 御中 |  |  |  |  |

| 同意書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会社名 |  | 法人登録番号 |  |
|  | 代表者 |  |  |  |
|  | 住所 |  |  |  |
|  | 入札公告番号 | 駐大阪韓国文化院 公告 第2018-1号 |  |  |
|  | 入札件名 | 駐大阪韓国文化院 リモデリング工事 |  |  |
|  | 私は駐大阪韓国文化院の入札に対し、事実に基づいてこの提案書を作成しました。又貴院の個人情報に関する取扱事項に同意いたします。 2018年10月 日 商号又は名称: 住 所 : 代表者職氏名 : (印) 駐大阪韓国文化院 御中 |  |  |  |

| 会社現況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会社名 |  | 法人登録番号 |  |
|  | 代表者 |  |  |  |
|  | 住所 |  |  |  |
|  | 電話番号 | Tel : Fax : |  |  |
|  | 会社設立 年度 | 年 月 |  |  |
|  | 〇 主要沿革 〇 最近5年間主要実績 |  |  |  |

| 入札書 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入札件名 | 駐大阪韓国文化院 リモデリング工事 |
|  | 工事期間 |  |
|  | 会社名 |  |
| 提案金額 |  | 金 円(￥) |
|  | 上記の金額で入札します。 別添書類 : 見積書 2018年10月 日 商号又は名称: 住 所 : 代表者職氏名 : (印) 駐大阪韓国文化院 御中 |  |